Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 2014.

Felkészítés és kiképzés virtuális (szimulációs) környezetben

(kutatási terv)

Készítette:

Dr. Kállai Attila alezredes

kiemelt kutatási terület-vezető

Tartalom

A kiemelt kutatási terület (KKT) kutatási céljai	2

A KKT kutatásainak várt eredményei	2

A KKT munkájába bevont kutatók, hallgatók	2

KKT munkarendje, a működés tervezett időkerete	3

A KKT által gondozott diplomamunka/szakdolgozat kiajánlások	4

A KKT által tervezett workshop (kerekasztal-beszélgetés) témája, tervezett időpontja	4

A KKT hazai- és külföldi akadémiai és ipari kapcsolatai	4

A kiemelt kutatási terület (KKT) kutatási céljai

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folyó képzési célokkal, valamint a „Korszerű hadviselés és haderő” megnevezésű hadtudományi kutatóműhely célkitűzéseivel összhangban, a gyakorlatorientált képzést és felkészítést támogató, könnyen elsajátítható kezelésű, fejlett szimulációs felkészítési/kiképzési módszerek, eljárások kutatása és adaptálási lehetőségek vizsgálata a parancsnoki-műveleti felkészítésben.

A KKT kutatásainak várt eredményei

A gyakorlatorientált képzés és felkészítés eredményességének növelése költséghatékonyan szimulációs eszközök felhasználásával valósítható meg. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó honvédtiszt képzés korszerűsítésének elengedhetetlen kellékei a fejlett szimulációs rendszerek. A szimuláció hatékonysága a virtuális harcmező realisztikus, minden lényeges elemében könnyen paraméterezhető, ezen elemek bonyolult kölcsönhatásait és összefüggéseit valós időben modellezni képes, a harcmező sajátosságait leginkább megközelítő modelltér alkalmazásával fokozható.

A kutatás elvárt eredménye a szimulációs rendszer használatának elsajátításához szükséges képzési, felkészítési feladatok meghatározása, valamint a virtuális harcmezőn végrehajtható konkrét alap- és szakharcászati feladatok kidolgozása. Ennek keretében a kutatásnak meg kell határozni a szimulációs rendszer lehetséges alkalmazási köreit is feltételeit, továbbá a jelenleg fennálló képzési rendszerbe történő illeszthetőségét. A kutatásnak olyan részterületei és ez által részeredményei is lehetnek, melyek túlmutatnak a szimulációs rendszer alapképességein (tájékozódási, fegyver- és lőelméleti ismeretek fejlesztése; valós földrajzi modelltér létrehozása szabványos adatbázisok alapján; időjárási és klimatikus tényezők hatáselemzése stb.)

A KKT munkájába bevont kutatók, hallgatók

KKT-vezető: Dr. Kállai Attila alezredes

Kutató: Szilágyi Gábor sz. hadnagy

Belső szakember: 1 fő (egyeztetés alatt)

Külső szakember: 1 fő (egyeztetés alatt)

KKT munkarendje, a működés tervezett időkerete

- fázis: 2014. augusztus 01. – 2014. december 31. (5 hónap)

  - Kutatási terv és részletes szinopszis kidolgozása (2014. szeptember 01-ig);

  - Szimulációs rendszer telepítése és beüzemelése (beszerzéstől függően, előreláthatólag 2014. szeptember végéig);

  - Tervezett alkalmazási területek szimulációs feladatainak kidolgozása (2014. szeptember-október);

  - Elsődleges kutatási eredmények bemutatása workshop és tanulmányok formájában (2014. november);

  - Több felhasználós (hálózati) kiépítés infrastrukturális és egyéb követelményeinek meghatározása, továbbá a kiépítés előkészületeinek megkezdése (2014. november-december);

  - Kutatás 1. fázisának zárása, eredmények publikálása (2014. december); felkészülés a kutatás 2. fázisának indítására.

- fázis: 2015. január 01. – 2015. december 31. (12 hónap)

  - Felkészülés a több felhasználós (hálózati) kiépítés megvalósítására.

  - Szimulációs eszközök (munkaállomások és hálózati eszközök) beszerzése.

  - A kutatás 1. fázisában kidolgozott szimulációs feladatok futtatásának tesztelése többfelhasználós környezetben.

  - Szakmai konzultációk, workshopok lebonyolítása.

  - Kutatási eredmények összefoglalása, megvalósulási előtanulmányok készítése.

  - Konferencia előadások megtartása (2015. október).

  - Bedolgozás tanulmánykötetbe (2015. november).

A KKT által gondozott diplomamunka/szakdolgozat kiajánlások

- Összetett harcászati feladatok végrehajtása virtuális (szimulációs) környezetben.

- Szélsőséges időjárási és a klimatikus viszonyok modellezése virtuális (szimulációs) környezetben.

- Békeműveleti felkészítés és kiképzés támogatása harcászati szimulációs rendszerrel.

- Szakharcászati feladatok kidolgozásának és gyakorlásának lehetőségei virtuális (szimulációs) környezetben.

A KKT által tervezett workshop (kerekasztal-beszélgetés) témája, tervezett időpontja

- Harcfeladatok virtuális (szimulációs) környezetben történő kidolgozásának szakharcászati aspektusai (2014. november);

- Kutatási eredmények bemutatása (2015. június).

A KKT hazai- és külföldi akadémiai és ipari kapcsolatai

- MH Geoinformációs Szolgálat

- University of Defence, Brno

- Bohemia Interactive Simulations